Информация

«О результатах реализации национального проекта «Культура»

на территории Свердловской области за III квартал 2020 года»

21.10.2020, 10.00

В III квартале 2020 года работа по реализации национального проекта «Культура» на территории Свердловской области осуществлялась в плановом режиме.

Исполнение бюджета

Финансирование мероприятий нацпроекта «Культура» в 2020 году составляет 226 929,9 тыс. рублей, из них средства:

Федерального бюджета – 170 322,2 тыс. рублей

Областного бюджета – 45 428,4 тыс. рублей

Местных бюджетов – 11 179,3 тыс. рублей

Исполнение мероприятий

Капитальный ремонт сельских домов культуры

В 2020 году 5 муниципальных образований (Галкинское сельское поселение Камышловского района, Красноуфимский округ, Ивдельский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Туринской городской округ) стали участниками мероприятия по проведению капитальных ремонтов сельских домов культуры национального проекта «Культура».

На эти цели Свердловской области выделены бюджетные средства в размере 28835,8 тысяч рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 16800,0 тыс. рублей,

Областной бюджет – 8274,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 3761,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятия на 19.10.2020 составляет – 14718,59 тыс. рублей (52,18%).  В общей сложности выполнено 81% 
от всех запланированных работ. Завершены работы на 3 объектах:

- Дом культуры «Созвездие» Ивдельского городского округа;

- Дом культуры «Горняк» городской округ Краснотурьинск;

- Большетурышский сельский дом культуры МО Красноуфимский район.

По состоянию на 19 октября 2020 года продолжаются работы 
на 2 объектах:

1. Городищенский Дом культуры (дата открытия – 28.11.2020).

2. Куровский сельский дом культуры (окончание работ – 01.12.2020).

Капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол

В 2020 году продолжается капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол.

С учетом дополнительных средств, выделенных Минкультуры России, финансирование мероприятия в 2020 году составляет 
166 557,3 тыс. рублей, в том числе средства:

-  федерального бюджета – 147 522,2 тыс. рублей;

-  областного бюджета – 11 103,8 тыс. рублей;

-  местного бюджета – 7931,3 тыс. рублей.

На 19 октября общий объем выполненных работ составляет 70%,  срок окончания работ – 25.12.2020.

Министерством организована работа по внесению изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 4-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», далее средства будут перечислены муниципальному образованию «город Екатеринбург».

За счет средств областного бюджета, в результате областного конкурсного отбора в Пышминском и Серовском городских округах будут открыты модельные библиотеки. Для реализации мероприятия каждая библиотека получила по 3,0 млн. рублей.

За счет федеральных средств (5,0 млн. рублей) на базе библиотеки № 17 – филиала Первоуральской «Централизованной библиотечной системы» также будет открыта модельная библиотека.

В результате конкурсного отбора 4 территориям предоставлена областная субсидия на оснащение оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием кинозалов (городские округа Верхняя Тура  и Верхотурский, а также Арамильский и Камышловский городские округа).

Победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов на получение грантовой поддержки в 
размере 2 млн. рублей стал коллектив «Сольвейг» из Первоуральского городского округа.

615 специалистов стали участниками программы «Профессионалы в сфере культуры» (81,4% от плана 2020 года).

- волонтера стали участниками знаковых мероприятий сферы, зарегистрированы в системе «Доброволец России».

1 октября состоялось открытие 5 виртуальных концертных залов, запланированных в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура»:

4 виртуальных концертных зала за счет средств областного бюджета (Каменский городской округ: пгт Мартюш, с. Колчедан, с. Покровское; и пгт. Пелым).

1 виртуальный концертный зал в г. Верхний Тагил оснащен за счет федеральных средств (1,0 млн. рублей).

Библиотекой Белинского в III квартале оцифровано 4 книжных памятника, нарастающим итогом выполнение мероприятия составляет 80%.

Исполнение показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры»

Плановая цифра посещений учреждений культуры на 2020 год составляет 21 миллион 410 тысяч 160 человек.

Плановое исполнение показателя на III квартал 2020 года по рекомендации Минкультуры России было снижено до 55% от годового значения.

Фактическое значение показателя за III квартал 2020 года составило 8 миллионов 582 тысячи 500 человек (40,08% от годового значения).

Информация по ТИПАМ учреждений

| № п/п | Тип учреждения | План на 2020 год, тыс. человек (100%) | План на III квартал (55%), тыс. человек | Факт III квартал, тыс.человек | % от года | % от III квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театры | 1279,77 | 703,9 | 355,0 | 27,74 | 50,43 |
| 2 | Музеи | 1905,75 | 1048,2 | 575,0 | 30,17 | 54,86 |
| 3 | Библиотеки | 11387,52 | 6263,1 | 3967,6 | 34,84 | 63,35 |
| 4 | КДУ – число платных посещений | 2941,26 | 1617,7 | 648,4 | 22,03 | 40,00 |
| 5 | КДУ – число участников клубных формирований | 136,374 | 75 | 133,4 | 97,82 | 177,87 |
| 6 | Концертные организации | 891,45 | 490,3 | 227,7 | 25,54 | 46,44 |
| 7 | Зоопарки | 510,615 | 280,8 | 182,6 | 35,76 | 65,03 |
| 8 | Автоклубы | 10,444 | 5,7 | 34,9 | 334,16 | 612,28 |
| 9 | Парки | 57,435 | 31,6 | 3,8 | 6,62 | 12,03 |
| 10 | Цирки |  |  | 91,1 |  |  |
| 11 | Фильмы |  |  | 2307,6 |  |  |
| 12 | ДШИ | 55,2 |  | 55,2 | 100 |  |
|  | ИТОГО | 21410,16 | 11775,59 | 8582,5 | 40,08 | 72,88 |

Количество посещений театров

Всего в мониторинге принимают участие 17 театров, 16 из которых – государственные и муниципальные театры, 1 театр – федерального подчинения.

Информация о выполнении показателя:

| Номер строки | Муниципальное образование (или учреждение – для музеев) | План 2020 года, человек | Факт за 3 квартал, человек | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО город Ирбит | 12 700,0 | 7485,0 | 59 |
| 2 | Серовский ГО | 34 710,0 | 12 682,0 | 37 |
| 3 | ГО Первоуральск | 20 090,0 | 6749,0 | 34 |
| 4 | МО «город Екатеринбург» | 254 410,0 | 75 105,0 | 30 |
| 5 | МО город Каменск-Уральский | 57 680,0 | 15 759,0 | 27 |
| 6 | ГО Краснотурьинск | 33 370,0 | 8758,0 | 26 |
| 7 | Город Нижний Тагил | 158 960,0 | 39 178,0 | 25 |
| 8 | Новоуральский ГО | 144 670,0 | 31 949,0 | 22 |

Количество посещений музеев

| Номер строки | Учреждение | План 2020 года, человек | Факт за 3 квартал, человек | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБУК «Музейный комплекс» МО город Алапаевск | 7350 | 2861 | 39 |
|  | МБУК «Историко-краеведческий музей», п. Нейво-Шайтанский | 2310 | 787 | 34 |
|  | МУК «Верхнесинячихинское музейное объединение» | 61215 | 19424 | 32 |
|  | МБУК «Музей г. Арамиль» | 5670 | 3943 | 70 |
|  | МБУК «Артемовский исторический музей» (на ремонте) | 7035 | 0 | 0 |
|  | МБУ «Байкаловский районный краеведческий музей» | 9660 | 945 | 10 |
|  | «Большебрусянский историко-краеведческий музей» - МБУК «Белоярский районный Дом культуры» | 2731 | 922 | 34 |
|  | «Музей истории Бисертского ГО» - МУК «Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и спортивной деятельности «Искра» | 4620 | 813 | 18 |
|  | «Краеведческий музей» - МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович» | 6825 | 2190 | 32 |
|  | «Литературный музей» -МАУК «Центр современной культурной среды ГО Богданович» | 7035 | 2187 | 31 |
|  | «Верх-Нейвинский историко-краеведческий музей» - МАУК «Центр культурного досуга» | 3885 | 717 | 19 |
|  | МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей» (на ремонте) | 1554 | 0 | 0 |
|  | МАУК «Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей» | 13545 | 3633 | 27 |
|  | МБУК «Верхнесергинский краеведческий музей» | 4200 | 885 | 21 |
|  | МБУК «Верхнепышминский исторический музей» | 21210 | 6158 | 29 |
|  | «Муниципальный краеведческий музей» - МАУК «Культурно-досуговый центр Волчанского городского округа» | 6825 | 2220 | 33 |
|  | «Гаринский краеведческий музей» - МКУК «Культурно-досуговый центр» | 2415 | 632 | 26 |
|  | МБУ Горноуральского ГО «Музейный комплекс» | 12075 | 4067 | 34 |
|  | «Дегтярский историко-производственный музей» - МКУ Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» | 4410 | 1362 | 31 |
|  | МБУК «Объединенный музей писателей Урала» | 115920 | 21677 | 19 |
|  | МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств» | 116865 | 34398 | 29 |
|  | МБУК «Музей истории Екатеринбурга» | 87675 | 13593 | 16 |
|  | МБУК «Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» | 17010 | 8518 | 50 |
|  | МБУК «Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» | 21052 | 6133 | 29 |
|  | МКУ Заречное «Краеведческий музей» | 7875 | 2216 | 28 |
|  | МБУ «Ивдельский историко-этнографический музей» | 2668 | 1007 | 38 |
|  | МКУК МО г. Ирбит «Историко-этнографический музей» | 16065 | 4665 | 29 |
|  | МБУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» | 71295 | 24270 | 34 |
|  | «Музей истории сельской культуры» - МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа» | 1680 | 507 | 30 |
|  | МБУК «Камышловский краеведческий музей» | 15435 | 4986 | 32 |
|  | МБУ «Карпинский краеведческий музей» | 17535 | 12640 | 72 |
|  | «Качканарский историко-краеведческий музей» - МУ «Городской центр досуга» | 17640 | 5299 | 30 |
|  | «Кировградский историко- краеведческий музей» - МАУ «Централизованная клубная система» | 2730 | 532 | 20 |
|  | МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей» | 50400 | 17023 | 34 |
|  | МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» | 21735 | 5078 | 23 |
|  | МБУ «Кушвинский краеведческий музей» | 9870 | 3601 | 37 |
|  | МБУ «Музейно-выставочный комплекс», г. Лесной | 38745 | 16946 | 44 |
|  | МКУ «Мугайский музейно-туристский комплекс» | 2205 | 2088 | 95 |
|  | МКУК «Михайловский краеведческий музей» | 6825 | 2737 | 40 |
|  | МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал» | 116025 | 29957 | 26 |
|  | МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» | 53025 | 15074 | 29 |
|  | МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова» | 2123 | 842 | 40 |
|  | «Новолялинский краеведческий музей» - МБУ «Новолялинский центр культуры» | 2835 | 959 | 34 |
|  | «Историко-краеведческий музей» - МБУ «Новолялинский центр культуры», Лобва | 2835 | 960 | 34 |
|  | МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей» | 33600 | 12005 | 36 |
|  | «Пелымский археолого-этнографический музей» - МКУК «Дом культуры пос. Пелым» | 3150 | 675 | 21 |
|  | Первоуральский музейно-выставочный центр (музей закрыт) | 30135 | 0 | 0 |
|  | МБУК «Режевской исторический музей» | 4818 | 2074 | 43 |
|  | МБУК «Североуральский краеведческий музей» | 7035 | 1277 | 18 |
|  | МБУК «Серовский исторический музей» | 14805 | 3223 | 22 |
|  | МБУ «Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей» | 17300 | 4286 | 25 |
|  | МБУ «Сухоложский историко-краеведческий музей» | 12495 | 3174 | 25 |
|  | «Музей лесной и деревообрабатывающей промышленности» - МАУ «Управление культуры молодежной политики и спорта», Тавда | 14595 | 5197 | 37 |
|  | «Музей имени Павлика Морозова» - МАУ «Управление культуры молодежной политики и спорта», Герасимовка | 1785 | 384 | 22 |
|  | «Троицкий историко-краеведческий музей» - МКУ «Информационный культурно-досуговый центр» | 3990 | 1059 | 27 |
|  | «Тугулымский историко-краеведческий музей» - МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугулымского ГО» | 10605 | 2876 | 27 |
|  | «Клуб-музей истории Шалинского района» - МБУ «Шалинский центр развития культуры» | 5880 | 1671 | 28 |

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек

В мониторинге принимают участие 834 областных и муниципальных библиотек.

| № п/п | Муниципальные образования | План 2020 года | Факт 9 месяцев | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальное образование город Алапаевск | 148228 | 49258 | 33 |
| 2 | Алапаевское муниципальное образование | 67935 | 22190 | 33 |
| 3 | Арамильский городской округ | 37841 | 15519 | 41 |
| 4 | Артемовский городской округ | 168663 | 63991 | 38 |
| 5 | Артинский городской округ | 225644 | 74008 | 33 |
| 6 | Асбестовский городской округ | 134282 | 55854 | 42 |
| 7 | Ачитский городской округ | 118874 | 56350 | 47 |
| 8 | Белоярский городской округ | 140005 | 55286 | 39 |
| 9 | Березовский городской округ | 191400 | 54221 | 28 |
| 10 | Бисертский городской округ | 16194 | 4402 | 27 |
| 11 | городской округ Богданович | 147345 | 58648 | 40 |
| 12 | городской округ Верхнее Дуброво | 6190 | 1626 | 26 |
| 13 | городской округ Верх-Нейвинский | 9627 | 3756 | 39 |
| 14 | городской округ Верхняя Пышма | 181695 | 43288 | 24 |
| 15 | Верхнесалдинский городской округ | 72827 | 36031 | 49 |
| 16 | городской округ Верхний Тагил | 55580 | 24167 | 43 |
| 17 | городской округ Верхняя Тура | 35341 | 17479 | 49 |
| 18 | городской округ Верхотурский | 61727 | 39408 | 64 |
| 19 | Волчанский городской округ | 45569 | 19439 | 43 |
| 20 | Гаринский городской округ | 18948 | 8460 | 45 |
| 21 | Горноуральский городской округ | 137552 | 44754 | 33 |
| 22 | городской округ Дегтярск | 57607 | 18029 | 31 |
| 23 | муниципальное образование город Екатеринбург | 1801361 | 389719 | 22 |
| 24 | городской округ Заречный | 59761 | 20385 | 34 |
| 25 | Ивдельский городской округ | 107678 | 18595 | 17 |
| 26 | муниципальное образование город Ирбит | 93211 | 37377 | 40 |
| 27 | Ирбитское муниципальное образование | 289955 | 121683 | 42 |
| 28 | Каменск-Уральский городской округ | 462331 | 191222 | 41 |
| 29 | Каменский городской округ | 119711 | 48996 | 41 |
| 30 | Камышловский городской округ | 106310 | 61363 | 58 |
| 31 | городской округ Карпинск | 82673 | 39661 | 48 |
| 32 | Качканарский городской округ | 86035 | 27337 | 32 |
| 33 | Кировградский городской округ | 53537 | 9280 | 17 |
| 34 | городской округ Краснотурьинск | 111039 | 44376 | 40 |
| 35 | городской округ Красноуральск | 140230 | 51452 | 37 |
| 36 | городской округ Красноуфимск | 145964 | 58164 | 40 |
| 37 | муниципальное образование Красноуфимский округ | 164358 | 76628 | 47 |
| 38 | Кушвинский городской округ | 133571 | 41591 | 31 |
| 39 | городской округ город Лесной | 330207 | 75797 | 23 |
| 40 | Малышевский городской округ | 48247 | 27836 | 58 |
| 41 | Махневское муниципальное образование | 22687 | 9287 | 41 |
| 42 | Невьянский городской округ | 107732 | 51661 | 48 |
| 43 | городской округ Нижняя Салда | 45120 | 22423 | 50 |
| 44 | город Нижний Тагил | 582822 | 154332 | 26 |
| 45 | Нижнетуринский городской округ | 80835 | 32908 | 41 |
| 46 | Новолялинский городской округ | 101249 | 36657 | 36 |
| 47 | Новоуральский городской округ | 303797 | 105622 | 35 |
| 48 | городской округ Пелым | 20574 | 7728 | 38 |
| 49 | городской округ Первоуральск | 508348 | 143485 | 28 |
| 50 | Полевской городской округ | 197627 | 68900 | 35 |
| 51 | Пышминский городской округ | 121129 | 33593 | 28 |
| 52 | городской округ Ревда | 192257 | 79949 | 42 |
| 53 | Режевской городской округ | 178928 | 86917 | 49 |
| 54 | городской округ Рефтинский | 28138 | 9405 | 33 |
| 55 | городской округ ЗАТО Свободный | 12444 | 5661 | 45 |
| 56 | Североуральский городской округ | 192270 | 70295 | 37 |
| 57 | Серовский городской округ | 172518 | 71027 | 41 |
| 58 | Сосьвинский городской округ | 34071 | 17189 | 50 |
| 59 | городской округ Среднеуральск | 34936 | 9770 | 28 |
| 60 | городской округ Староуткинск | 12404 | 4450 | 36 |
| 61 | городской округ Сухой Лог | 89770 | 33244 | 37 |
| 62 | Сысертский городской округ | 154833 | 67502 | 44 |
| 63 | Тавдинский городской округ | 155705 | 60385 | 39 |
| 64 | Талицкий городской округ | 238900 | 58391 | 24 |
| 65 | Тугулымский городской округ | 150236 | 82837 | 55 |
| 66 | Туринский городской округ | 130801 | 61305 | 47 |
| 67 | муниципальное образование поселок Уральский | 4647 | 1746 | 38 |
| 68 | Шалинский городской округ | 137155 | 52888 | 39 |
| 69 | Байкаловский м. р-н | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Баженовское с п. | 24029 | 12091 | 50 |
| 71 | Байкаловское с.п. | 46731 | 22295 | 48 |
| 72 | Краснополянское с.п. | 24476 | 8168 | 33 |
| 73 | Камышловский м. р-н | 1604 | 1160 | 72 |
| 74 | Восточное с. п. | 9382 | 2965 | 32 |
| 75 | Галкинское с.п. | 20619 | 5968 | 29 |
| 76 | Зареченское с. п. | 24654 | 9639 | 39 |
| 77 | Калиновское с. п. | 8191 | 5903 | 72 |
| 78 | Обуховское с. п. | 22718 | 7937 | 35 |
| 79 | Нижнесергинск. м.р-н | 0 | 0 | 0 |
| 80 | р. п. Атиг | 8037 | 5305 | 66 |
| 81 | р. п. Верхние Серги | 17473 | 11246 | 64 |
| 82 | р.п. Дружинино | 16422 | 7771 | 47 |
| 83 | Кленовское с. п. | 25565 | 9649 | 38 |
| 84 | Михайловское м. обр. | 48086 | 20757 | 43 |
| 85 | Нижнесергинское г. п. | 60119 | 26836 | 45 |
| 86 | Слободо-Турин.м. р-н | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ницинское с. п. | 8413 | 3321 | 39 |
| 88 | Сладковское с. п. | 16356 | 10304 | 63 |
| 89 | Слободо-Туринское с.п. | 44740 | 14435 | 32 |
| 90 | Усть-Ницинское с. п. | 15972 | 8851 | 55 |
| 91 | Таборинский м. р-н | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кузнецовское с. п. | 6436 | 4183 | 65 |
| 93 | Таборинское с. п. | 21086 | 8038 | 38 |
| 94 | Унже-Павинское с.п. | 2462 | 1799 | 73 |

Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры

В мониторинге принимают участие 835 культурно-досуговых учреждений областного или муниципального подчинения.

| № п/п | Муниципальное образование | План на 2020, чел. | ФАКТ 3 квартал 2020, чел. | Выполнение плана на весь 2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ачитский городской округ | 347 | 2815 | 811 |
|  | городской округ Верх-Нейвинский | 245 | 259 | 106 |
|  | Сладковское сельское поселение | 5499 | 2853 | 51,9 |
|  | Галкинское сельское поселение | 2601 | 1288 | 50 |
|  | Сосьвинский городской округ | 3290 | 1552 | 47 |
|  | городской округ Верхний Тагил | 1701 | 789 | 46,4 |
|  | Восточное сельское поселение | 1649 | 739 | 45 |
|  | Серовский городской округ | 28352 | 12292 | 43,3 |
|  | городской округ Первоуральск | 4418 | 1915 | 43,3 |
|  | Зареченское сельское поселение | 2078 | 870 | 42 |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 5316 | 2143 | 40 |
|  | Обуховское сельское поселение | 2820 | 1124 | 39,8 |
|  | Краснополянское сельское поселение | 8890 | 3432 | 39 |
|  | Ирбитское муниципальное образование | 41045 | 15624 | 38 |
|  | Горноуральский городской округ | 19236 | 7187 | 37,4 |
|  | Байкаловское сельское поселение | 19754 | 7334 | 37,1 |
|  | Сысертский городской округ | 28156 | 10454 | 37 |
|  | Калиновское сельское поселение | 2527 | 933 | 36,9 |
|  | муниципальное образование город Ирбит | 26110 | 9446 | 36 |
|  | Ницинское сельское поселение | 4010 | 1384 | 35 |
|  | Шалинский городской округ | 29023 | 10165 | 35 |
|  | Пышминский городской округ | 24798 | 8317 | 34 |
|  | Каменский городской округ | 21012 | 7013 | 33 |
|  | Туринский городской округ | 33353 | 11112 | 33 |
|  | Слободо-Туринское сельское поселение | 2745 | 890 | 32,4 |
|  | Баженовское сельское поселение | 7302 | 2345 | 32 |
|  | Городское поселение Верхние Серги | 728 | 230 | 31,6 |
|  | городской округ Сухой Лог | 16756 | 5271 | 31,5 |
|  | Белоярский городской округ | 9186 | 2860 | 31 |
|  | городской округ Среднеуральск | 6580 | 2031 | 31 |
|  | Каменск-Уральский городской округ | 98013 | 30039 | 30,6 |
|  | Бисертский городской округ | 2184 | 661 | 30 |
|  | Муниципальное образование Алапаевское | 25193 | 7519 | 30 |
|  | Березовский городской округ | 10352 | 3079 | 30 |
|  | муниципальное образование Красноуфимский округ | 43248 | 12776 | 30 |
|  | муниципальное образование город Екатеринбург | 203946 | 61275 | 30 |
|  | Невьянский городской округ | 68093 | 20128 | 29,5 |
|  | городской округ Нижняя Салда | 4200 | 1230 | 29,3 |
|  | Таборинское сельское поселение | 1655 | 487 | 29 |
|  | Верхотурский городской округ | 25560 | 7421 | 29 |
|  | городской округ Дегтярск | 4914 | 1394 | 28 |
|  | городской округ Краснотурьинск | 26078 | 7257 | 27,8 |
|  | городской округ Староуткинск | 3337 | 892 | 27 |
|  | Новолялинский городской округ | 22254 | 5890 | 26,5 |
|  | городской округ Красноуральск | 229500 | 57801 | 25,2 |
|  | Качканарский городской округ | 74341 | 18637 | 25 |
|  | Талицкий городской округ | 22091 | 5415 | 25 |
|  | Режевской городской округ | 42426 | 10483 | 24,7 |
|  | городской округ Богданович | 55983 | 13566 | 24,2 |
|  | городской округ Пелым | 1615 | 391 | 24 |
|  | Михайловское муниципальное образование | 29458 | 6914 | 23 |
|  | Кировградский городской округ | 18776 | 4092 | 21,8 |
|  | Новоуральский городской округ | 77916 | 15834 | 20,3 |
|  | городской округ Верхняя Тура | 11184 | 2273 | 20,3 |
|  | городской округ Верхнее Дуброво | 2122 | 413 | 19 |
|  | Кушвинский городской округ | 76430 | 14542 | 19 |
|  | городской округ Рефтинский | 10695 | 1969 | 18 |
|  | Арамильский городской округ | 2958 | 525 | 18 |
|  | город Нижний Тагил | 57082 | 10132 | 17,7 |
|  | Верхнесалдинский городской округ | 95519 | 16237 | 17 |
|  | Североуральский городской округ | 16669 | 2828 | 17 |
|  | Артинский городской округ | 48371 | 8200 | 16,9 |
|  | Муниципальное образование город Алапаевск | 26784 | 4321 | 16 |
|  | Малышевский городской округ | 3219 | 488 | 15 |
|  | городской округ Заречный | 43346 | 6231 | 14 |
|  | Артемовский городской округ | 73852 | 10444 | 14 |
|  | Нижнетуринский городской округ | 56557 | 7990 | 14 |
|  | Волчанский городской округ | 12513 | 1662 | 13,3 |
|  | городской округ город Лесной | 34292 | 4253 | 12 |
|  | Тавдинский городской округ | 44382 | 5358 | 12 |
|  | Асбестовский городской округ | 107513 | 12378 | 11,5 |
|  | Ивдельский городской округ | 30585 | 3106 | 10 |
|  | городской округ Ревда | 73651 | 7334 | 10 |
|  | Камышловский городской округ | 43762 | 4298 | 9,8 |
|  | городской округ Красноуфимск | 121049 | 7398 | 6,1 |
|  | Нижнесергинское городское поселение | 17487 | 1077 | 6 |
|  | Полевской городской округ | 64325 | 2810 | 4,4 |
|  | городской округ Верхняя Пышма | 190403 | 5880 | 3,1 |

Показатели количества участников клубных формирований

| № п/п | Муниципальное образование | План на 2020 | 3 квартал 2020 | Выполнение плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серовский городской округ | 1357 | 1964 | 144,7 |
|  | Муниципальное образование рабочий поселок Атиг | 136 | 190 | 140 |
|  | Городской округ ЗАТО Свободный | 237 | 332 | 140 |
|  | городской округ Верхнее Дуброво | 303 | 418 | 138 |
|  | Слободо-Туринское сельское поселение | 631 | 823 | 130,4 |
|  | Гаринский городской округ | 412 | 521 | 126 |
|  | городской округ Верх-Нейвинский | 359 | 450 | 125 |
|  | Малышевский городской округ | 179 | 223 | 125 |
|  | Галкинское сельское поселение | 536 | 636 | 119 |
|  | Полевской городской округ | 1492 | 1761 | 118 |
|  | Ницинское сельское поселение | 354 | 407 | 115 |
|  | Муниципальное образование Алапаевское | 2316 | 2649 | 114 |
|  | Обуховское сельское поселение | 664 | 740 | 111 |
|  | Туринский городской округ | 4251 | 4643 | 109 |
|  | Березовский городской округ | 1925 | 2075 | 108 |
|  | городской округ Красноуфимск | 1944 | 2097 | 108 |
|  | городской округ Первоуральск | 988 | 1067 | 108 |
|  | Туринский городской округ | 4251 | 4576 | 108 |
|  | Муниципальное образование город Алапаевск | 999 | 1066 | 106,7 |
|  | Кленовское сельское поселение | 249 | 264 | 106 |
|  | Махневское муниципальное образование | 710 | 745 | 105 |
|  | Сладковское сельское поселение | 627 | 661 | 105 |
|  | Качканарский городской округ | 733 | 762 | 104 |
|  | городской округ Нижняя Салда | 676 | 703 | 104 |
|  | Нижнесергинское городское поселение | 564 | 588 | 104 |
|  | Кушвинский городской округ | 1514 | 1584 | 104 |
|  | город Нижний Тагил | 2692 | 2733 | 102 |
|  | Таборинское сельское поселение | 94 | 96 | 102 |
|  | Унже-Павинское сельское поселение | 93 | 95 | 102 |
|  | Асбестовский городской округ | 1688 | 1711 | 101 |
|  | городской округ Богданович | 2915 | 2953 | 101 |
|  | городской округ Верхняя Пышма | 2465 | 2493 | 101 |
|  | Ирбитское муниципальное образование | 5373 | 5427 | 101 |
|  | Невьянский городской округ | 3126 | 3149 | 101 |
|  | Нижнетуринский городской округ | 822 | 827 | 101 |
|  | Баженовское сельское поселение | 704 | 713 | 101 |
|  | городской округ Сухой Лог | 2977 | 3012 | 101 |
|  | Белоярский городской округ | 2967 | 2979 | 100 |
|  | Бисертский городской округ | 253 | 253 | 100 |
|  | Верхотурский городской округ | 2563 | 2563 | 100 |
|  | Муниципальное образование город Каменск-Уральский | 3591 | 3590 | 100 |
|  | городской округ Красноуральск | 1875 | 1870 | 100 |
|  | Новолялинский городской округ | 839 | 840 | 100 |
|  | Пышминский городской округ | 2716 | 2706 | 100 |
|  | городской округ Среднеуральск | 933 | 933 | 100 |
|  | Тавдинский городской округ | 2100 | 2090 | 100 |
|  | Зареченское сельское поселение | 647 | 648 | 100 |
|  | муниципальное образование поселок Уральский | 172 | 172 | 100 |
|  | Городское поселение Верхние Серги | 112 | 112 | 100 |
|  | Дружининское городское поселение | 345 | 345 | 100 |
|  | Кузнецовское сельское поселение | 224 | 224 | 100 |
|  | городской округ Верхний Тагил | 549 | 549 | 100 |
|  | городской округ Богданович | 2915 | 2880 | 99 |
|  | городской округ Верхняя Тура | 329 | 326 | 99 |
|  | городской округ Заречный | 1574 | 1555 | 99 |
|  | Каменский городской округ | 2415 | 2381 | 99 |
|  | городской округ Карпинск | 830 | 821 | 99 |
|  | Сысертский городской округ | 4322 | 4283 | 99 |
|  | Михайловское муниципальное образование | 1066 | 1057 | 99 |
|  | городской округ Краснотурьинск | 1307 | 1303 | 99 |
|  | городской округ Дегтярск | 468 | 461 | 98 |
|  | городской округ Рефтинский | 369 | 362 | 98 |
|  | Североуральский городской округ | 2034 | 1989 | 98 |
|  | Талицкий городской округ | 7348 | 7201 | 98 |
|  | Кировградский городской округ | 872 | 858 | 98 |
|  | Артемовский городской округ | 2960 | 2857 | 97 |
|  | Артинский городской округ | 1913 | 1858 | 97 |
|  | Краснополянское сельское поселение | 595 | 579 | 97 |
|  | Усть-Ницинское сельское поселение | 995 | 967 | 97 |
|  | Режевской городской округ | 5142 | 5001 | 97 |
|  | Шалинский городской округ | 2055 | 1982 | 96 |
|  | Байкаловское сельское поселение | 1130 | 1089 | 96 |
|  | Горноуральский городской округ | 4245 | 4011 | 94 |
|  | муниципальное образование город Ирбит | 718 | 673 | 94 |
|  | Сосьвинский городской округ | 731 | 684 | 94 |
|  | Верхнесалдинский городской округ | 2114 | 1957 | 93 |
|  | Камышловский городской округ | 327 | 303 | 93 |
|  | Ачитский городской округ | 999 | 925 | 92 |
|  | Восточное сельское поселение | 453 | 415 | 92 |
|  | муниципальное образование Красноуфимский округ | 3441 | 3109 | 90 |
|  | Новоуральский городской округ | 1264 | 1133 | 90 |
|  | Тугулымский городской округ | 2309 | 2082 | 90 |
|  | городской округ Староуткинск | 279 | 236 | 84 |
|  | городской округ Ревда | 1329 | 1117 | 84 |
|  | городской округ Пелым | 491 | 408 | 83 |
|  | Калиновское сельское поселение | 441 | 365 | 82 |
|  | городской округ город Лесной | 2070 | 1477 | 71 |
|  | Волчанский городской округ | 652 | 446 | 68 |
|  | муниципальное образование город Екатеринбург | 7687 | 5202 | 67 |
|  | Ивдельский городской округ | 709 | 469 | 66 |
|  | Арамильский городской округ | 671 | 397 | 59 |

Количество посещений концертных организаций

В мониторинге принимают участие 7 концертных организаций областного (4 единицы) или муниципального (3 единицы) подчинения.

Итоги выполнения показателя муниципальных учреждений:

| Номер строки | Муниципальное образование | План 2020 года, тыс. человек | Факт за 3 квартал, тыс. человек | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | городской округ Сухой Лог | 12,81 | 3,1 | 24,2 |
| 2. | город Екатеринбург | 954,77 | 209,34 | 22 |
| 3. | город Нижний Тагил | 77,39 | 15,18 | 19,6 |

Количество посещений парков культуры

В мониторинге принимают участие 11 учреждений муниципального подчинения, 3 из которых проводят мероприятия на платной основе.

| Номер строки | Учреждение | План 2020 года, человек | Факт за III квартал, человек | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской парк культуры и отдыха г. Богданович | 693 | 577 | 83,2 |
| 2. | Парк культуры и отдыха г. Верхняя Пышма | 3460 | 760 | 22 |
| 3. | Тавдинский городской парк культуры и отдыха | 11316 | 1258 | 11,1 |

Количество посещений зоопарков

В мониторинге принимает участие 1 учреждение – Екатеринбургский зоопарк, количество посещений за 3 квартал составило 182 550 человек (35,7% от годового плана).

Целевой показатель «Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз» (базовое значение – 0)

Выполнение показателя осуществляется с помощью созданного в 2019 году портала «культура-урала.рф».

Плановое значение на 2020 год составляет 15000 посетителей.

По статистическим данным за 3 квартал читателями портала стали 38097 пользователей (253,98% от годового плана).

Информация в разрезе муниципальных образований:

| № пп | Наименование МО | 2019 факт | 2020 план | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | сумма обращений | % выполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование Алапаевское | 80 | 115 | 23 | 40 | 55 | 118 | 102,61 |
| 2 | город Алапаевск | 110 | 190 | 56 | 220 | 74 | 350 | 184,21 |
| 3 | Арамильский городской округ | 80 | 115 | 148 | 328 | 126 | 602 | 523,48 |
| 4 | Артемовский городской округ | 110 | 190 | 25 | 242 | 57 | 324 | 170,53 |
| 5 | Артинский городской округ | 80 | 115 | 0 | 55 | 40 | 95 | 82,61 |
| 6 | Асбестовский городской округ | 300 | 450 | 174 | 72 | 77 | 323 | 71,78 |
| 7 | Ачитский городской округ | 80 | 115 | 0 | 23 | 49 | 72 | 62,61 |
| 8 | Белоярский городской округ | 80 | 115 | 0 | 54 | 57 | 111 | 96,52 |
| 9 | Березовский городской округ | 300 | 450 | 70 | 124 | 92 | 286 | 63,56 |
| 10 | Бисертский городской округ | 80 | 115 | 0 | 16 | 54 | 70 | 60,87 |
| 11 | городской округ Богданович | 80 | 115 | 9 | 22 | 38 | 69 | 60,00 |
| 12 | городской округ Верх-Нейвинский | 80 | 115 | 18 | 31 | 46 | 95 | 82,61 |
| 13 | городской округ Верхнее Дуброво | 80 | 115 | 0 | 52 | 46 | 98 | 85,22 |
| 14 | Верхнесалдинский городской округ | 110 | 190 | 5 | 69 | 129 | 203 | 106,84 |
| 15 | городской округ Верхний Тагил | 80 | 115 | 0 | 56 | 59 | 115 | 100,00 |
| 16 | городской округ Верхняя Пышма | 300 | 450 | 83 | 115 | 83 | 281 | 62,44 |
| 17 | городской округ Верхняя Тура | 80 | 115 | 4 | 25 | 55 | 84 | 73,04 |
| 18 | городской округ Верхотурский | 80 | 115 | 2 | 111 | 17 | 130 | 113,04 |
| 19 | Волчанский городской округ | 80 | 115 | 15 | 148 | 20 | 183 | 159,13 |
| 20 | Гаринский городской округ | 80 | 115 | 0 | 29 | 48 | 77 | 66,96 |
| 21 | Горноуральский городской округ | 80 | 115 | 0 | 174 | 40 | 214 | 186,09 |
| 22 | городской округ Дегтярск | 80 | 115 | 2 | 27 | 47 | 76 | 66,09 |
| 23 | город Екатеринбург | 400 | 625 | 6956 | 11040 | 5818 | 23814 | 3810,24 |
| 24 | городской округ Заречный | 80 | 115 | 18 | 45 | 32 | 95 | 82,61 |
| 25 | Ивдельский городской округ | 80 | 115 | 0 | 57 | 85 | 142 | 123,48 |
| 26 | город Ирбит | 110 | 190 | 12 | 103 | 67 | 182 | 95,79 |
| 27 | Ирбитское муниципальное образование | 80 | 115 | 8 | 62 | 61 | 131 | 113,91 |
| 28 | Каменский городской округ | 80 | 115 | 55 | 31 | 38 | 124 | 107,83 |
| 29 | Каменск-Уральский городской округ | 300 | 450 | 281 | 303 | 158 | 742 | 164,89 |
| 30 | Камышловский городской округ | 150 | 200 | 9 | 76 | 66 | 151 | 75,50 |
| 31 | городской округ Карпинск | 80 | 115 | 32 | 34 | 25 | 91 | 79,13 |
| 32 | Качканарский городской округ | 110 | 190 | 5 | 31 | 74 | 110 | 57,89 |
| 33 | Кировградский городской округ | 80 | 115 | 12 | 28 | 48 | 88 | 76,52 |
| 34 | городской округ Краснотурьинск | 300 | 450 | 95 | 273 | 121 | 489 | 108,67 |
| 35 | городской округ Красноуральск | 80 | 115 | 18 | 43 | 30 | 91 | 79,13 |
| 36 | городской округ Красноуфимск | 110 | 190 | 2 | 127 | 84 | 213 | 112,11 |
| 37 | Красноуфимский округ | 80 | 115 | 0 | 30 | 46 | 76 | 66,09 |
| 38 | Кушвинский городской округ | 80 | 115 | 155 | 57 | 26 | 238 | 206,96 |
| 39 | городской округ город Лесной | 110 | 190 | 35 | 38 | 33 | 106 | 55,79 |
| 40 | Малышевский городской округ | 80 | 115 | 0 | 37 | 48 | 85 | 73,91 |
| 41 | Махневское муниципальное образование | 80 | 115 | 0 | 20 | 55 | 75 | 65,22 |
| 42 | Невьянский городской округ | 80 | 115 | 44 | 44 | 38 | 126 | 109,57 |
| 43 | Нижнетуринский городской округ | 80 | 115 | 0 | 35 | 41 | 76 | 66,09 |
| 44 | город Нижний Тагил | 300 | 450 | 346 | 537 | 367 | 1250 | 277,78 |
| 45 | городской округ Нижняя Салда | 80 | 115 | 3 | 88 | 25 | 116 | 100,87 |
| 46 | Новолялинский городской округ | 80 | 115 | 0 | 60 | 35 | 95 | 82,61 |
| 47 | Новоуральский городской округ | 300 | 450 | 272 | 164 | 153 | 589 | 130,89 |
| 48 | городской округ Пелым | 80 | 115 | 0 | 20 | 49 | 69 | 60,00 |
| 49 | городской округ Первоуральск | 300 | 450 | 129 | 75 | 103 | 307 | 68,22 |
| 50 | Полевской городской округ | 300 | 450 | 29 | 72 | 89 | 190 | 42,22 |
| 51 | Пышминский городской округ | 80 | 115 | 0 | 69 | 74 | 143 | 124,35 |
| 52 | городской округ Ревда | 300 | 450 | 46 | 51 | 195 | 292 | 64,89 |
| 53 | Режевской городской округ | 110 | 190 | 5 | 64 | 95 | 164 | 86,32 |
| 54 | городской округ Рефтинский | 80 | 115 | 0 | 35 | 51 | 86 | 74,78 |
| 55 | городской округ ЗАТО Свободный | 80 | 115 | 0 | 25 | 47 | 72 | 62,61 |
| 56 | Североуральский городской округ | 80 | 115 | 60 | 117 | 38 | 215 | 186,96 |
| 57 | Серовский городской округ | 300 | 450 | 187 | 215 | 99 | 501 | 111,33 |
| 58 | Сосьвинский городской округ | 80 | 115 | 0 | 30 | 44 | 74 | 64,35 |
| 59 | городской округ Среднеуральск | 80 | 115 | 27 | 42 | 23 | 92 | 80,00 |
| 60 | городской округ Староуткинск | 80 | 115 | 0 | 17 | 52 | 69 | 60,00 |
| 61 | городской округ Сухой Лог | 110 | 190 | 17 | 32 | 59 | 108 | 56,84 |
| 62 | Сысертский городской округ | 80 | 115 | 3 | 91 | 33 | 127 | 110,43 |
| 63 | Тавдинский городской округ | 110 | 190 | 2 | 38 | 77 | 117 | 61,58 |
| 64 | Талицкий городской округ | 80 | 115 | 2 | 42 | 38 | 82 | 71,30 |
| 65 | Тугулымский городской округ | 80 | 115 | 0 | 26 | 52 | 78 | 67,83 |
| 66 | Туринский городской округ | 80 | 115 | 5 | 69 | 15 | 89 | 77,39 |
| 67 | Муниципальное образование «поселок Уральский» | 50 | 75 | 0 | 17 | 36 | 53 | 70,67 |
| 68 | Шалинский городской округ | 80 | 115 | 0 | 26 | 42 | 68 | 59,13 |
| 69 | Байкаловский муниципальный район | 80 | 115 | 0 | 0 | 158 | 158 | 137,39 |
| 70 | Баженовское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 49 | 49 | 65,33 |
| 71 | Байкаловское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 64 | 64 | 85,33 |
| 72 | Краснополянское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 45 | 45 | 60,00 |
| 73 | Камышловский муниципальный район | 80 | 115 | 0 | 0 | 317 | 317 | 275,65 |
| 74 | Восточное сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 54 | 54 | 72,00 |
| 75 | Галкинское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 48 | 48 | 64,00 |
| 76 | Зареченское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 46 | 46 | 61,33 |
| 77 | Калиновское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 66 | 66 | 88,00 |
| 78 | Обуховское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 107 | 107 | 142,67 |
| 79 | Нижнесергинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | городское поселение Верхние Серги | 50 | 75 | 0 | 0 | 44 | 44 | 58,67 |
| 81 | Дружининское городское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 47 | 47 | 62,67 |
| 82 | Кленовское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 51 | 51 | 68,00 |
| 83 | Михайловское муниципальное образование | 80 | 115 | 0 | 16 | 88 | 104 | 90,43 |
| 84 | муницип.образ.рабочий поселок Атиг | 50 | 75 | 0 | 0 | 43 | 43 | 57,33 |
| 85 | Нижнесергинское городское поселение | 50 | 75 | 3 | 8 | 44 | 55 | 73,33 |
| 86 | Слободо-Туринский муниципальный район | 80 | 115 | 0 | 0 | 190 | 190 | 165,22 |
| 87 | Ницинское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 47 | 47 | 62,67 |
| 88 | Сладковское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 55 | 55 | 73,33 |
| 89 | Слободо-Туринское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 45 | 45 | 60,00 |
| 90 | Усть-Ницинское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 43 | 43 | 57,33 |
| 91 | Таборинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Кузнецовское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 46 | 46 | 61,33 |
| 93 | Таборинское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 22 | 45 | 67 | 89,33 |
| 94 | Унже-Павинское сельское поселение | 50 | 75 | 0 | 0 | 39 | 39 | 52,00 |
|  | Итоговый ожидаемый показатель: | 9840 | 14770 | 9507 | 16615 |  | 38097 | 253,98 |
|  | Плановый показатель: | 10000 | 15000 |  |  |  |  |  |

О целевых значениях показателей и результатов

реализации на территории Свердловской области национального проекта «Культура» с учетом целевых ориентиров, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» расширил стратегические горизонты развития социальной сферы Российской Федерации.

Указом определены 5 основных национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года:

- Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

- Возможности для самореализации и развития талантов;

- Комфортная и безопасная среда для жизни;

- Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

- Цифровая трансформация.

Деятельность сферы культуры будет направлена на достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов», в перечень показателей которой включен целевой показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года».

С целью оперативного мониторинга достижения целевого показателя «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года», в начале октября Минкультуры России в регионы была направлена методика расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» (далее – Показатель).

Согласно методике Показатель формируется несколькими федеральными министерствами:

Министерством культуры Российской Федерации

Министерством просвещения Российской Федерации,

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,

иными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующими деятельность организаций/учреждений, которые проводят культурные мероприятия, в разрезе каждой территории с учетом показателей организаций/учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Методикой дано определение культурного мероприятия – мероприятия в сфере культуры, проводимые библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами, парками, цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими школами искусств по видам искусств, образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования, а также другими организациями, проводящими культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате,  вне зависимости от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

А также определение «Посещений культурных мероприятий», к которым относятся посещения (зарегистрированное количество посетителей мероприятий в сфере культуры, проводимых библиотеками, культурно-досуговыми организациями, музеями, театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами, парками, цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими школами искусств по видам искусств, образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования, а также другими организациями, проводящими культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате.

Показатель измеряется в натуральных единицах, и является суммой показателей посещений всех типов учреждений и мероприятий на территории области, учитывает непосредственное посещение одним посетителем различных мероприятий (цифровых ресурсов).