П Л А Н

мероприятий Министерства культуры Свердловской области

по выполнению ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры Свердловской области

за счет бюджетных средств на 2006 год.

| № п/п | Наименование мероприятия, современное использование памятника. | Наличие проектно-сметной документации | Основные виды работ | Срок прове- дения работ | План финан-сирования на 2006 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Невьянский район |
| 1. | Реставрация Наклонной башни Демидовых. г. Невьянск, пр. Октябрьский,2. Областное государственное учреждение культуры «Невьянский государственный историко-архитектурный музей». | Шифр проекта № 01.002.018/5 | Укрепление столпов палатки, затирка трещин и покраска фасадов башни. Установка декоративных элементов шатра крыльца, ремонт лестницы часового яруса. | 2006 год | 1000,0 |
| Муниципальное образование Верхотурский уезд |
| 2. | Приспособление здания, «Дома почетных гостей» 1913 год. г. Верхотурье, пер. Кузнечный, 14. Областное государственное учреждение культуры «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». | Смета-калькуляция № 2 от 21.10.05 года Общая стоимость проектно-изыскательских работ - 1,5 млн. рублей. В 2005 году профинансировано 0,2 млн. руб. | Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации. | 2006 год | 1 300,0 |
| Муниципальное образование город Нижний Тагил |
| 3. | Реставрация здания бывшего Госпиталя заводского (комплекс Демидовской больницы) г. Нижний Тагил, ул. Горошникова,37. | Шифр проекта № 31.002.52.61. Общая стоимость проектно-изыскательских работ 5 млн. рублей | Софинансирование работ по разработке проектно-сметной документации. В 2005 году выделено 500 тыс. руб. | 2006 год | 1 000,0 |
| Муниципальное образование Алапаевский район |
| 4. | Реставрация здания «Дома в котором жил композитор П.И. Чайковский», г. Алапаевск , ул. Ленина, 21. Областное государственное учреждение культуры «Свердловский областной краеведческий музей». | Сметный расчет № 178/1.Д1, 178/1. Д2. Ведомость объемов работ. | Софинансирование реставрации ограждения территории музея. | 2006 год | 1 000,0 |
| Муниципальное образование город Ирбит |
| 5. | Реставрация бывшего дома купцов Казанцевых, 1914 год. г. Ирбит, ул. Володарского,14, Литер «А» Областное государственное учреждение культуры «Ирбитский музей изобразительных искусств». | Смета-калькуляция от 10.09.05. Общая стоимость проектно-изыскательских работ 2.3 млн. рублей. | Научно-исследовательские и проектно-сметные работы. | 2006 год | 1 000,0 |
| Муниципальное образование город Екатеринбург |
| 6. | Реставрация здания «Клуб и магазин» (1931г.) архитектурного комплекса «Городок Чекистов». г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 10. Областное государственное учреждение культуры «Свердловский областной краеведческий музей», отдел истории Среднего Урала. | Проектно-сметная документация, шифр № 06-05-1.05. Общая стоимость ремонтно-реставрационных работ 24 млн. рублей. | Реставрационные работы по 10 корпусу здания-памятника «Клуб и магазин». | 2006 год | 8 500,0 |
| 7. | Завершение реставрации здания, «Кузницы малые с котельной» г. Екатеринбург, ул. Горького, 4. ОГУК «Свердловский Областной краеведческий музей». | Сметный расчет от 18.04.05 года № 902. Ведомость объемов работ. | Фасад (восточная сторона), благоустройство. | 2006 год | 600,0 |
| 8. | Реставрация здания «Бывшей земской аптеки», г. Екатеринбург, пр. Ленина,37, литер «А» и «Б», Областное государственное учреждение культуры «Музей камнерезного и ювелирного искусства». |  | Благоустройство. | 2006 год | 1 000,0 |
| 9. | Реставрация особняка фабриканта Борчанинова г. Екатеринбург, ул. 8-Марта,18 Областное государственное учреждение культуры «Свердловская государственная детская филармония». | Смета-калькуляция от 25.11.05 года № 1 на 2 400,0 тыс. руб. | Научно-исследовательские, проектно-сметные работы. Реставрация каминного зала и входной группы | 2006 год | 2 000,0 |
| 10. | Реставрация здания библиотеки г. Екатеринбург, ул. Белинского,15. ОГУК «Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Белинского». | Смета-калькуляция от 14.11.05 года № 1 на 1 474,4 тыс. руб. | Научно-исследовательские, проектно-сметные работы. | 2006 год | 1475,0 |
| 11. | Реставрация здания, «Американской гостиницы», II половина ХIX века, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68, литеры А, Е. Областное государственное учреждение культуры «Художественное училище им. И.Д. Шадра». |  | Научно-исследовательские, проектно-сметные работы. | 2006 год | 500,0 |
| 12. | Реставрация здания, «Гостиницы Эрмитаж» г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 7, литер Б. Научное и культурно-просветительское объединение «Демидовский институт». |  | Софинансирование работ по разработке проектно-сметной документации и утеплению фасада. | 2006 год | 465,0 |
| 13. | Реставрация здания, «Дома А.А. Дрозжилова» г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 12. Общероссийская общественная организация «Союз писателей России», Екатеринбургское отделение. |  | Софинансирование работ по разработке проектно-сметной документации. Реставрация кровли, устройство пожарной лестницы. | 2006 го | 900,0 |
|  | И т о г о : |  |  |  | 20 740,0 |