Перечень мероприятий Министерства культуры Свердловской области

по выполнению ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры Свердловской области в 2006 году.

| № п/п | Наименование мероприятия, современное использование памятника | Пользователь памятника | Наличие проектно-сметной документации | Основные виды работ | Срок проведения | План финанси-рования на 2006 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Невьянский район |
|  | Завершение воссоздания Башенных ворот и здания Электростанции (1915 г.), г. Невьянск, пр. Октябрьский, 2. | Невьянский государственный историко-архитектурный музей, исторический отдел | Шифр проекта 04.-01.-2.2/1 | Авторский надзор. Наружные и внутренние сети. Общестроительные работы. Благоустройство. | 2006 год | 20 000,0 |
|  | Завершение реставрации здания жилого дома, ХIХ в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 21. | Невьянский государственный историко-архитектурный музей, отдел природы | Шифр проекта 17.09.45.01 | Авторский надзор. Внутренние общестроительные работы, инженерные сети, благоустройство. | 2006 год | 5 000,0 |
|  | Завершение реставрации Городской усадьбы золотопромышленника Подвинцева, середина Х1Х века, г. Невьянск, ул. Комсомольская, 18, литеры А,Б | Невьянский филиал Научно-производственного Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области | Шифр проекта 24.03. П 42-01 | Ремонт и реставрация фасадов, восстановление отмостки (литеры А и Б). Реставрация ограждения и воссоздание ворот, благоустройство территории. | 2006 год | 3 200,0 |
| Муниципальное образование город Ирбит |
|  | Реставрация здания бывшей земской аптеки, г. Ирбит, ул. Кирова, 76. | Ирбитский муниципальный историко-этнографический музей | Шифр проекта 02.05.08/04 – реставрация, 53.04.- благо-устройство | Корректировка проекта. Общестроительные работы: дворовой фасад, окна, двери, внутренние работы, спецработы. | 2006 год | 3 874,0 |
|  | Завершение реставрации здания бывшего торгового корпуса Ирбитской ярмарки, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 47. | Областное государственное учреждение культуры Ирбитский музей изобразительных искусств | Шифр проекта 04.05.05. | Корректировка проекта. Реставрация фасадов и кровли. Общестроительные работы: окна, двери, внутренние работы, спецработы, благоустройство. | 2006 год | 8 250,0 |
|  | Реставрация здания Ирбитского драматического театра им. Н.А.Островского, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 51. | Ирбитский муниципальный драматический театр им. А.Н. Островского | Колерный паспорт № 05.05.05 | Софинансирование работ по реставрации фасада. | 2006 год | 3 000,0 |
| Муниципальное образование Верхотурский уезд |
|  | Воссоздание стен с башень Верхотурского Кремля, г. Верхотурье, ул. Советская, 2. | Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник | Шифр проекта 16.05.КГ.01 | Рабочий проект воссоздания стен и башен. Реставрация и укрепление восточной стены, изготовление и установка ворот | 2006 год | 6 700,0 |
| Муниципальное образование Нижнетуринский район |
|  | Завершение реставрации здания Управления Нижнетуринского железоделательного завода, г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2. | Филиал Свердловского областного краеведческого музея | Шифр проекта 24.05.247-01 | Корректировка проекта. Общестроительные работы: перекрытия, полы, окна, двери, отделка фасада, благоустройство. Внутренние инженерные сети. Локальные очистные сооружения. | 2006 год | 6 340,0 |
| Муниципальное образование Алапаевский район |
|  | Завершение реставрации - воссоздание Постоялого двора-таможни начала Х1Х века д. Лучинкино в с. Нижняя Синячиха Алапаевского района. | Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства | Шифр проекта 073.01. | Завершение реставрационных работ по избе-таможне с гульбищем. | 2006 год | 1 700,0 |
|  | Муниципальное образование город Камышлов |
|  | Управа земская. Здесь проходил уездный съезд Советов, 1914 год. г. Камышлов, ул. Свердлова, 41. | Администрации муниципальных образований город Камышлов и Камышловский район | Локальный сметный расчет от 05.08.05 года № 1 | Противоаварийные работы: кровля, крыша. | 2006 год | 1 500,0 |
| Муниципальное образование Талицкий район |
|  | Реставрация здания Талицкого лесотехникума, в котором учился в 1927-1929 годы Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов. г. Талица, ул. Луначарского, 81. | Филиал Свердловского областного краеведческого музея | Локальный сметный расчет | Корректировка проекта. Отделочные работы внутренних помещений. Благоустройство. | 2006 год | 300,0 |
|  | Завершение реставрации здания Зырянской начальной школы, в которой в 1918-1922 годы учился Н.И. Кузнецов, Талицкий район, д. Зырянка, | Филиал Свердловского областного краеведческого музея | Локальный сметный расчет | Корректировка проекта. Ремонт кровли, потолка, стен и печей в школе. Замена венцов сруба сарая. Ремонт ограждения. | 2006 год | 300,0 |
| Муниципальное образование город Екатеринбург |
|  | Завершение реставрации здания Усадьбы Белоусовых, ул. Хохрякова, 9. | Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области | Шифр проекта | Корректировка проекта. Внутренние инженерные сети. Общестроительные работы. Благоустройство. | 2006 год | 2 000,0 |
|  | Завершение реставрации главного фасада здания Театра музыкальной комедии, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 45-47. | Свердловский государственный театр музыкальной комедии. | Шифр проекта 20.05.22.01-АС | Корректировка проекта, авторский надзор. Ремонт кровли. Продолжение реставрации фасадов по пр. Ленина – ул. К.Либкнехта. Благоустройство. | 2006 год | 5 000,0 |
|  | Реставрация здания Главного дома купеческой усадьбы Агафуровых, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28. | Свердловский областной краеведческий музей | Шифр проекта 01.003.08.01 | Корректировка проекта, авторский надзор. Реставрация фасадов и внутренних помещений. | 2006 год | 2 700,0 |
|  | Реставрация здания Делового клуба, 1915-1927 гг. г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38-А. | Свердловская государственная академическая филармония | Локальный сметный расчет | Реставрация парадной лестницы и малого зала. Общестроительные работы | 2006 год | 4 600,0 |
|  | Реставрация здания бывшей городской Думы, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46. | Министерство культуры Свердловской области | Шифр проекта 07.10.2005-Эл, ОВ, ВК, НК | Ремонт системы отопления с узлом ввода, системы электроснабжения в подвальном помещении. Ремонт полов в коридорах первого этажа. Корректировка проектно-сметной документации. Благоустройство дворовой территории. | 2006 год | 3 400,0 |
|  | Изготовление и установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия в соответствии со статьей 15 Областного закона «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» от 21.06.2004 г. № 12-ОЗ | Министерство культуры Свердловской области | Локальный сметный расчет | Изготовление и установка информационных надписей и обозначений не менее, чем на 40 объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области | 2006 год | 400,0 |
|  | Разработка территориальных единичных реставрационных расценок ТЕРР-2005 | Свердловская область | Договор | Продолжение работ по разработке территориальных единичных реставрационных расценок ТЕРР-2005 | 2006 год | 1000,0 |
|  | Разработка и сопровождение государственной информационной системы «Историко-культурное наследие Свердловской области» | Министерство культуры Свердловской области | Договор | Софинансирование работ с Министерством культуры Российской Федерации в 2005-2007 гг. | 2006 год | 736,0 |
| ИТОГО: | 80 000,0 |